# Báo cáo tiến độ MathDataLake

Kết quả thực hiện từ tuần 1 đến tuần 5

Ngày cập nhật 21/10/2026. Căn cứ kế hoạch 10 tuần trong README.md và các kết quả đang lưu trong project.

Đã xây dựng luồng xử lý ba nguồn dữ liệu toán học sang JSONL và Parquet, hợp nhất 975.836 bản ghi theo schema chung. Kết quả gồm dữ liệu mẫu, pipeline, bộ kiểm thử, báo cáo lỗi, số đo hiệu năng và biểu đồ.

# Tuần 1 Khảo sát nguồn dữ liệu

Kết quả Đã xác định ba nguồn NuminaMath, ProofNet, LeanDojo và các trường text, LaTeX, Lean, metadata để hợp nhất dữ liệu.

| Nguồn | Nội dung chính | Bản ghi mẫu |
| --- | --- | --- |
| NuminaMath | Đề bài và lời giải có text và LaTeX | 100 |
| ProofNet | Phát biểu, lời chứng minh tự nhiên và Lean | 100 |
| LeanDojo | Khai báo Lean, tactic và trạng thái chứng minh | 100 |

Minh chứng README.md nêu câu hỏi nghiên cứu; configs/app.py lưu địa chỉ nguồn và phiên bản tải.

# Tuần 2 Tải snapshot và tạo dữ liệu mẫu

Kết quả Đã có script tải dữ liệu theo phiên bản cố định, script trích mẫu và script đọc ba nguồn. Thư mục data_sample có tổng cộng 300 bản ghi mẫu, mỗi nguồn 100 bản ghi, cùng overview.json thống kê quy mô. Dữ liệu được giữ split gốc; LeanDojo dùng chiến lược random.

Minh chứng scripts/initData.py, scripts/genetateSample.py, configs/app.py và data_sample/.

# Tuần 3 Xây dựng baseline JSONL

Kết quả Đã xây dựng pipeline Python tuần tự cho từng nguồn, kiểm tra trường bắt buộc, xử lý bản ghi không hợp lệ và ghi JSONL kèm báo cáo lỗi. Tổng cộng đọc 982.482 bản ghi, lưu 975.836 và loại 6.646 bản ghi.

| Nguồn | Đọc vào | Lưu lại | Loại | Đọc trung vị Giây |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| numinaMath | 859.594 | 852.953 | 6.641 | 6,4055 |
| proofNet | 371 | 371 | 0 | 0,0034 |
| leanDojo | 122.517 | 122.512 | 5 | 2,6235 |

NuminaMath loại 6.641 bản ghi trùng chính xác cặp đề bài và lời giải trong cùng split; giữ 11 cảnh báo đề bài xuất hiện ở cả train và test. LeanDojo loại 5 bản ghi thiếu full_name. ProofNet không loại bản ghi nào.

Hiệu năng Đã đo 3 lượt mỗi nguồn, không có lỗi parse; bảng trên dùng trung vị. Đã tạo CSV và 3 biểu đồ tại results/performance/jsonl/.

# Tuần 4 Xây dựng Spark ETL và schema chung

Kết quả Đã triển khai Spark ETL tại src/baseline/parquet/pipeline.py. Pipeline đọc ba nguồn JSONL, ánh xạ theo schema_version 1.0, hợp nhất dữ liệu, kiểm tra và ghi Parquet.

Đã chuẩn hóa xuống dòng và split val/valid thành validation; giữ nội dung công thức, thụt dòng Lean, metadata, thông tin nguồn gốc và bản ghi JSONL gốc trong raw_record.

Kiểm thử Bộ test trong tests/test_parquet_pipeline.py đã chạy đạt 22 trường hợp, gồm ánh xạ, trường sai hoặc thiếu, JSON hỏng, ID trùng, schema và ghi rồi đọc lại Parquet. ETL nhận 975.836 bản ghi JSONL đã qua lọc và giữ đủ số bản ghi; tỷ lệ lỗi ở bước này là 0%.

Đã xuất dữ liệu Parquet và báo cáo error.json. Tỷ lệ lỗi 0% được tính trên đầu vào JSONL đã qua bước lọc của baseline.

# Tuần 5 Thiết kế lưu trữ và đo Parquet

Kết quả Đã tạo ba cấu hình 4, 8 và 16 file tại results/parquet_4, parquet_8, parquet_16. Mỗi cấu hình có 975.836 bản ghi, cùng schema và nén Snappy. Đã đối chiếu số lượng, tập ID và mẫu nội dung giữa ba cấu hình.

| Số file | Tổng MiB | MiB mỗi file | Đọc giây | MB mỗi giây | Bản ghi mỗi giây |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1.399,08 | 349,77 | 30,352 | 48,33 | 32.151 |
| 8 | 1.399,13 | 174,89 | 29,665 | 49,46 | 32.896 |
| 16 | 1.399,16 | 87,45 | 30,117 | 48,71 | 32.401 |

Số liệu gồm 1 lượt đo mỗi cấu hình bằng Python 3.10 và PyArrow 18.1.0; cả ba đọc đủ dữ liệu, không có lỗi file. Batch 1.024 bản ghi, đọc tuần tự toàn bộ cột và giải mã thành bản ghi Python. MiB dùng 1.048.576 byte; MB dùng 1.000.000 byte.

Minh chứng src/performance/parquet/data.py ghi nối tiếp ba dòng CSV mỗi lần chạy. chart.py tạo ba biểu đồ thời gian, MB/giây và bản ghi/giây. Kết quả nằm tại results/performance/parquet/.

Tài liệu đối chiếu Nguồn số liệu: README.md; data_sample/overview.json; results/jsonl/*/error.json; results/performance/jsonl/data.csv; results/parquet_8/error.json; results/performance/parquet/data.csv.